# 第五章 服务内容

## 5.1 服务总览

本项目以软件开发与上线后的运营保障为核心，依托徐闻县已有的指挥中心大屏、机房服务器和政务网络环境进行部署。本项目不新增大屏硬件、服务器、网络等基础设施投资，但需要在系统部署、调试、上线和运行阶段提供必要的环境适配、数据接入和运维服务。

服务内容由三部分组成：

| 服务类别 | 主要内容 | 服务定位 |
| --- | --- | --- |
| 基础设施服务 | 现有硬件环境适配、部署调试、网络与安全对接 | 配合性服务，依托现有基础设施 |
| 软件开发服务 | 系统建设、AI 研判引擎、数据接入、可视化大屏 | 项目核心交付内容 |
| 系统业务运营服务 | 上线后的运维保障、数据维护、培训和持续优化 | 项目交付后保障 |

## 5.2 基础设施服务

### 5.2.1 服务定位

徐闻县智慧城市项目已建设指挥中心大屏、机房服务器和政务专网，本项目的硬件运行环境依托现有基础设施。基础设施服务不涉及新硬件采购，重点在于现有环境的适配、部署和接入对接。

### 5.2.2 大屏环境适配

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 大屏分辨率适配 | 根据指挥中心现有大屏的物理分辨率（如 1920×1080、2560×1440 或 4K 等），调整系统界面布局和组件尺寸 |
| 大屏拼接显示适配 | 针对拼接屏场景，处理跨屏边界的视觉连续性，避免关键信息被分割 |
| 字体与色彩校准 | 根据现场实际显示效果，调整字号、对比度和色彩饱和度 |
| 多屏联动 | 支持主屏 + 副屏的内容分发（如主屏展示态势总览、副屏展示视频画面） |

### 5.2.3 服务器部署

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 部署环境适配 | 适配现有服务器操作系统、运行环境 |
| 应用部署与调试 | 完成系统的安装、配置、上线运行调试 |
| 数据库适配 | 适配现有的数据库环境，完成数据库初始化和迁移脚本 |
| 性能基线测试 | 在生产环境完成首屏加载、并发用户等性能指标的基线测试 |

### 5.2.4 网络与安全对接

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 政务网络接入 | 配合甲方完成系统在政务网络环境下的部署和访问配置 |
| 外部接口专线 | 配合甲方协调高德地图、气象数据等外部接口的专线申请和路由配置 |
| 雪亮视频接入 | 雪亮工程视频已部署在政务外网，本系统在同一网络内直接接入对应点位画面，无需跨网视频传输 |
| 卡口数据网络对接 | 配合公安交警协调卡口数据从交警业务网到本系统所在网络的传输方案和权限授权 |
| 安全等保合规 | 配合甲方完成网络安全等级保护测评，输出整改方案并实施 |
| 数据传输加密 | 实现 HTTPS、Token 认证等基础安全措施，满足政务数据安全要求 |

### 5.2.5 PC 浏览器访问适配

系统主要面向指挥中心大屏使用，同时支持指挥员、值班人员通过办公电脑浏览器登录访问，满足非值班期间的查看、复盘、统计需求。

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 浏览器兼容性适配 | 支持主流浏览器（Chrome、Edge 等）的最新稳定版本访问 |
| PC 端布局适配 | 针对常见 PC 显示器分辨率（如 1920×1080、2560×1440）调整界面布局，保证关键信息可见 |
| 功能权限同步 | PC 端访问与大屏端共用同一套账号权限体系，按角色控制可见功能 |
| 性能优化 | 针对 PC 端访问场景优化首屏加载和数据刷新策略，避免对大屏端造成性能影响 |

## 5.3 软件开发服务

### 5.3.1 服务定位

软件开发服务是本项目的核心交付内容，覆盖系统建设的全部范围，从需求分析到上线交付的完整过程。所有开发工作围绕第二章至第四章描述的功能需求和技术架构展开。

智慧交通大屏系统定制软件开发服务共包含：总览监测模式、指挥处置模式、统计分析模式三大业务子系统，以及 AI 研判引擎、多源数据接入适配层、数据治理与历史归档等基础能力建设服务。

### 5.3.2 总览监测模式

总览监测模式是系统的日常值班界面，为指挥员和领导提供一屏总览的交通态势感知能力。通过 AI 摘要、地图展示、实时数据和预警提示，支撑快速判断当前交通状态和风险等级。

#### AI 态势摘要

AI 态势摘要是系统的核心智能功能，通过多源数据融合和规则计算，自动生成当前交通态势的文字结论、风险等级和影响因素提示。指挥员进入系统即可快速掌握全局态势，无需逐一查看各项数据。

##### AI 一句话播报

系统根据当前的拥堵指数、预约压力、道路通行状态和气象条件，自动生成一句话的态势结论。例如”当前进港大道车流正常，预约量平稳，无风险”或”预计未来时段进港车流集中，建议提前启动预警”。结论文字简洁、易于理解，帮助指挥员快速获取关键信息。

##### 四级风险等级标识

系统根据综合风险分计算结果，自动评估当前风险等级并用色标表示：绿色（平稳）、黄色（关注）、橙色（严重）、红色（紧急）。风险等级映射到四级响应阶段，为指挥员提供明确的决策参考。

##### 风险影响因素分析

系统列出当前风险的主要影响因素，例如”早到车流压力高”、“道路通行余量不足”、“气象预警影响”等。指挥员可快速了解问题根源，为后续决策提供依据。

##### AI 预警建议

当系统检测到风险上升时，自动生成预警建议，例如”建议向早到车辆推送停车场提示”、“建议启动诱导屏发布信息”等。建议基于当前阶段和历史经验，为指挥员提供可执行的参考方案。

##### 多源态势融合视图

AI 摘要栏整合预约数据、路况数据、气象数据、视频反馈等多源信息，形成统一的态势视图。用户无需在多个系统间切换，即可获得完整的决策依据。

##### 态势实时刷新

AI 摘要栏按业务需要的频率实时更新，确保指挥员始终看到最新的态势评估结果。

#### 风险研判指标体系

风险研判指标体系是 AI 研判引擎的核心数据基础，将多源数据转化为可解释的量化指标，支撑分级预警和阶段识别。

##### 早到车流压力指数

系统将道路实测车流量（卡口聚合数据，未接入时采用高德数据估算）与当前时间 ±2 小时窗口内的预约车辆总和进行对比，形成早到车流压力指数。当道路车流量明显大于合规基准时，系统自动标记压力等级（低/中/高），并在 AI 摘要栏中提示。

##### 道路通行余量指标

系统基于高德路况 API 提供的拥堵指数和路段平均车速，量化主要道路（进港大道、徐海路、环半岛公路）的通行能力剩余空间。通行余量越低，说明道路越接近饱和状态。

##### 气象影响系数

系统根据当前天气类型（正常/大风/暴雨/大雾/台风）和停复航状态（正常通航/停航中/刚复航）加权得出气象影响系数。台风复航等高风险场景下系数最高，正常天气下系数最低。

##### 综合风险分

系统以早到车流压力为核心，结合道路通行余量和气象影响系数加权形成综合风险分，并映射到四级预警等级。计算过程对指挥员透明可解释，便于理解 AI 推荐的依据。

##### 指标仪表盘

系统以仪表盘或趋势曲线的形式展示各核心指标的实时值和变化趋势，指挥员可点击单个指标查看历史变化、计算依据和影响因素。

##### 指标阈值规则配置

系统支持业务方根据实际运行情况调整各指标的阈值和加权规则，例如调整”早到车流压力高”的判定阈值或综合风险分的等级映射。规则调整可在管理后台进行，无需修改代码。

#### 大屏一图总览

大屏一图总览是系统的主展示界面，通过地图、指标卡片和数据面板，为指挥员提供交通全局的空间化和数据化视图。

##### 地图态势主屏

系统在地图上展示进港道路、港口区域、停车区、关键点位和拥堵状态。地图采用 GCJ-02 坐标系，支持缩放、平移和点位查询。主要道路用不同颜色表示拥堵状态（绿色正常、黄色缓行、橙色拥堵、红色严重拥堵），帮助指挥员快速识别问题区域。

##### 综合 KPI 看板

系统在大屏上方展示关键 KPI 卡片，包括今日车流、拥堵指数、港口等待、通道压力、城区健康度、AI 研判等级等核心指标。每个指标显示当前值和趋势状态，支撑指挥员快速判断全局态势。

##### 通道压力色带

系统以图形化方式展示各进港通道的压力水平，用色带或进度条表示。用户可一目了然看出哪条通道压力最大，为分流决策提供空间化依据。

##### 港口运营看板

系统展示港口班次、待渡车辆、售检票状态等运营数据（数据可获取时）。用户可了解港口当前的消化能力和运营压力，判断是否需要提前启动分流。

##### 三模式快速切换

系统支持在总览监测、指挥处置、统计分析三大模式间快速切换。指挥员可根据当前任务场景，一键进入对应模式。

#### 实时路况态势

实时路况态势模块为指挥员提供进港通道的详细拥堵信息，支撑空间化的态势研判。

##### 进港道路拥堵色标

系统在地图上展示进港大道、徐海路、环半岛公路等主要进港道路的拥堵状态。每条道路用不同颜色表示拥堵等级，用户可快速识别问题区域。

##### 路段车速看板

系统展示各路段的平均车速（数据来源为高德路况 API），用数字和色标表示。车速越低，色标越红，帮助指挥员判断低速路段。

##### 排队长度看板

系统展示拥堵路段的排队长度（公里），帮助指挥员评估拥堵规模和分流必要性。

##### 拥堵指数趋势曲线

系统展示拥堵指数的实时值和历史趋势曲线，用户可了解拥堵的发展方向（上升/稳定/下降）。

##### 路段详情卡片

用户点击地图上的路段可查看该路段的详细信息，包括当前拥堵等级、车速、排队长度和预测趋势。

#### 预约数据态势

预约数据态势模块为指挥员提供预约量分布和早到车流压力的直观展示。

##### 预约量时段分布

系统用柱状图展示当前及未来各时段的预约量分布（按小时统计）。用户可快速识别预约集中的时段，评估未来的车流压力。

##### 合规在港区车辆数基准

系统展示当前时间 ±2 小时窗口内的预约车辆总和（即按规则可正常进入港口区域的车辆数），作为判断早到车流压力的基准线。

##### 早到车流压力标识

系统对比道路实际车流量与合规基准，若压力超过阈值自动标红并在 AI 摘要栏中提示”早到车流压力高”。

##### 预约-消化能力对标

系统展示预约时段与港口小时消化能力的对标关系。若某时段预约量超过港口消化能力，系统标记为”超饱和”并提示指挥员。

#### 气象信息融合

气象信息融合模块为指挥员提供气象预警、停复航状态和天气趋势的集成展示。

##### 气象预警卡片

系统展示气象部门发布的预警信息（台风、大雾、暴雨等），包括预警等级、影响范围和预计持续时间。

##### 停复航状态卡片

系统展示港口停复航通知，包括停航原因、预计复航时间和影响评估。复航后系统自动提示”预计集中出行”风险。

##### 气象影响系数联动

系统根据天气类型和停复航状态自动联动气象影响系数，用于综合风险分评估。正常天气系数 1.0，台风复航系数最高可达 2.0。

##### 气象与交通联动预警

系统自动将气象事件与交通风险关联。例如检测到大雾停航时，系统提示”复航后短期内车流可能集中，建议提前部署”。

### 5.3.3 指挥处置模式

指挥处置模式是系统的应急响应界面，为指挥员提供分级响应、策略推荐、指令下达和执行监控的完整工作流。当拥堵或应急事件发生时，指挥员切换到此模式进行处置。

#### 分级响应面板

分级响应面板为指挥员提供四级响应阶段的切换和管理界面，是指挥处置模式的核心入口。

##### 四级响应状态卡片

系统展示四个响应阶段（常态/预警/分流/全面管控）的状态卡片，用色标区分当前所处阶段。指挥员可一目了然看到当前响应级别和触发原因。

##### AI 阶段识别与升级建议

系统根据综合风险分自动识别当前应处的响应阶段，并在需要升级时弹窗提示指挥员。例如”当前风险分已达橙色阈值，建议升级至道路分流阶段”。

##### 手动阶段切换

系统支持指挥员手动切换响应阶段（用于特殊情况下的人工干预）。手动切换时系统记录操作人和切换原因，支撑后续复盘。

##### 阶段触发条件查看

系统为每个阶段呈现触发条件和退出条件，帮助指挥员理解阶段切换的逻辑依据。

##### 阶段推荐动作清单

系统为每个阶段列出推荐的动作清单。例如预警阶段推荐”向早到车辆推送停车场提示”、“启动诱导屏发布信息”等。指挥员可逐项确认执行。

##### 降级提示与确认

当主路恢复正常时，系统提示”建议退出当前阶段，降级至常态管控”，由指挥员确认后执行降级。

#### 策略推荐与确认

策略推荐与确认模块为指挥员提供 AI 推荐的处置策略和人工确认的工作流，是指挥处置的核心决策环节。

##### AI 策略库匹配

系统根据当前拥堵阶段、拥堵路段和拥堵规模，从策略库中自动筛选适用的分流方案。推荐结果附带推荐理由，例如”进港大道车速持续低于阈值，S376 省道当前畅通，具备分流条件”。

##### 可组合分流路线推荐

系统支持多条分流路线的组合推荐。指挥员可勾选/取消路线，灵活组合。例如同时启用”进港大道→S376”和”徐海路→环半岛公路”两条分流路线。

##### 配套措施自动联动

系统为每条分流路线自动关联配套措施，包括诱导屏发布内容、建议设卡点位、临时停车区位置和无人机巡查路线。指挥员确认策略后配套措施自动启用。

##### 策略冲突检测

系统检测推荐方案是否存在冲突或约束。例如”全面管控已包含进港大道分流，无需重复启用”或”两条替代路总分流比例需 ≤ 60%“。

##### 策略执行前确认

指挥员在执行策略前需要确认。系统展示策略的完整信息（主路、替代路、启用条件、配套措施、退出条件），指挥员可修改后再确认执行。

##### 策略执行记录

系统记录指挥员确认执行的每条策略，包括确认时间、确认人、执行内容。记录用于后续复盘和责任追溯。

##### 策略库维护入口

系统为业务方提供策略库维护入口，支持新增、修改、停用分流路线和配套措施模板。业务方可根据踏勘结果和实际经验持续优化策略库。

##### 历史经验匹配

系统在推荐策略时同时调取历史相似事件，展示过往处置方案和效果数据，帮助指挥员参考成功经验。例如”过往同时段同路段拥堵共发生 N 次，最有效的处置策略为 S-01，平均缓解效果显著”。

#### 预约用户通知与早到识别

预约用户通知与早到识别模块是预警阶段的核心执行手段，通过预约平台向用户精准推送通知，从源头削减道路压力。

##### 早到车辆识别

系统对比道路实际车流量与”合规在港区车辆数”基准，识别提前到达的车辆群体。具备车牌识别条件时，可结合卡口数据与预约平台车牌-时段映射逐车判定是否早到。

##### 面向车辆预约用户的通知

系统向预约平台下发面向”早到车辆预约用户”的通知建议，提示其先到附近停车场休息再前往港口，避免提前到达造成道路拥堵。

##### 面向人员预约用户的通知

系统在拥堵态势下向”人员预约用户”推送出行建议，提示其合理安排出行时间或选择公共交通，减少送行车流压力。

##### AI 通知文案

系统根据当前态势（拥堵程度、影响路段、预计缓解时间等）自动生成通知文案。指挥员可在系统建议的文案基础上修改后下发，提高通知效率和针对性。

##### 通知下发与人工兜底

系统优先通过预约平台接口自动下发通知；在预约平台暂不支持自动推送时，系统输出通知文案和目标时段，由值班人员通过预约平台后台或人工渠道发布。

##### 通知效果跟踪

系统记录通知的下发时间、目标用户群体和（在预约平台支持反馈的条件下）用户响应情况，用于评估通知效果和持续优化通知内容。

#### 现场执行支撑

现场执行支撑模块为分流和管控阶段提供设卡核验、临时停车区管理、诱导屏内容发布等现场执行能力。

##### AI 设卡点位建议

系统根据分流策略和拥堵分布，自动建议设卡点位的具体位置、所需警力数量和核验范围。指挥员确认后，系统将点位信息下发至现场人员。

##### 预约状态核验工具

系统支持现场人员通过手持终端或后台查询，核验车辆的”是否已预约”和”是否到达预约时段”两项状态。未预约或未到时段的车辆按预案处置（引导至停车区或要求绕行）。

##### 临时停车区划定与启停

系统在地图上展示已划定的临时停车区位置、容量和当前使用率。指挥员可根据滞留规模动态启用或关闭停车区，并将停车区信息同步至诱导屏和现场人员。

##### 临时停车区使用监控

系统监控临时停车区的实时使用情况，包括已停车辆数、剩余容量和滞留时长。当某停车区接近饱和时，系统自动提示指挥员启用备用停车区。

##### AI 诱导屏内容

系统根据当前拥堵态势和处置策略，自动生成诱导屏发布内容（如”前方拥堵，请绕行 S376”、“未到预约时段，请前往 XX 停车场等候”）。指挥员审核后即可一键下发。

##### 诱导屏发布与状态监控

系统通过诱导屏控制接口下发发布指令，并实时查询诱导屏的显示状态和在线状态。若某诱导屏离线或显示异常，系统自动告警提示。

#### 视频与无人机联动

视频与无人机联动模块为指挥员提供关键路段视频画面调用和无人机任务管理的集成界面。

##### 关键路段视频调取

系统聚合关键路段和港口区域的视频监控画面，指挥员可在地图上点击路段一键调出对应视频。

##### 视频多路展示

系统支持多路视频画面同时展示在大屏上，指挥员可同时查看多个路段的实时画面进行现场确认。

##### 无人机任务派发

系统为指挥员提供无人机任务派发界面，可指定巡查路线、任务类型（巡查/喊话/统计）和预计飞行时间。

##### 无人机视频回传

系统接收无人机实时视频流并在大屏展示，指挥员可实时查看空中视角的拥堵全貌和滞留车辆分布。

##### 无人机飞行状态监控

系统实时展示无人机的位置、高度、电量、信号强度等状态信息，提示飞行风险和返航建议。

##### 无人机喊话引导

系统支持指挥员通过无人机进行喊话引导，可输入喊话内容或选择预设话术（如”请早到车辆进入停车区休息”）。

#### 通信协同

通信协同模块为指挥员提供系统内的消息通信和任务派发能力，预留对接应急融合通信系统的接口。

##### 系统消息推送

系统支持向一线人员发送文字、图片、位置等消息，用于任务派发和信息同步。

##### 快捷指令库

系统预设常用指令模板（如”在 XX 路口设卡检查预约状态”、“启动 XX 路段诱导屏发布”），指挥员可一键下达。

##### 任务派单与反馈

系统支持以任务单形式派发工作，一线人员可接收任务并反馈执行进度。指挥员可在大屏上查看所有任务的执行状态。

##### 通信记录留痕

系统自动记录所有消息和指令，支撑复盘追溯。

##### 应急融合通信预留

系统预留对接应急局规划建设的应急融合通信系统的标准接口，支持未来实现一键呼叫、多方视频会商、集群对讲等能力。

#### 执行跟踪

执行跟踪模块为指挥员提供策略执行过程中的实时监控和偏差预警能力。

##### 策略执行进度看板

系统展示当前执行的策略及其进度，包括已执行时长、预期效果和实际效果对比。

##### 实时指标监控

系统按业务需要的频率采集实时指标（主路车速、替代路车流量、卡口过车数等），以曲线图展示变化趋势。

##### 偏差监控与预警

系统对比实际效果与预期效果，偏差超过阈值时触发预警。例如”分流启用后主路过车量下降幅度低于预期，建议增加停车区或扩大设卡点位”。

##### AI 调整建议

系统基于偏差分析生成调整建议，例如”建议增加停车区承接”或”建议升级至全面管控”。

##### 执行全程留痕

系统记录策略执行的全过程数据，包括每分钟的指标快照、偏差记录和调整操作，用于后续复盘。

#### 复盘报告

复盘报告模块为指挥员提供处置过程的自动留痕和报告生成能力。

##### 处置时间轴

系统自动记录处置全过程的时间线，包括预警触发时间、策略确认时间、指令下达时间、执行反馈时间和恢复正常时间。

##### 效果评估指标

系统自动计算处置效果指标，包括缓解时间（从执行到恢复正常的时长）、缓解率（执行前后拥堵指数变化）和引导成效。

##### 汇报材料自动生成

系统根据处置数据自动生成汇报材料，包括处置摘要、关键指标、时间线和效果评估。指挥员可直接用于领导汇报或存档。

##### 历史处置归档

系统将每次处置的完整记录归档至历史数据库，支撑统计分析模式的查询和对比分析。

#### 应急物资与民生保障

应急物资与民生保障模块为指挥员在台风停航或长时间拥堵场景下提供物资调度、安置点管理和特殊车辆保障的能力，确保滞留人员的基本生活和特殊运输需求得到保障。

##### 滞留规模估算

系统基于拥堵长度、车辆数量和滞留时长等数据，估算滞留人员的规模和物资需求量。指挥员可一目了然了解需要保障的人数和物资量级，作为调度决策的依据。

##### AI 物资调度建议

系统根据滞留规模自动生成物资调度建议，包括矿泉水、食品、应急药品等关键物资的调配数量和送达点位。指挥员可一键确认并下达调度指令。

##### 安置点管理

系统在地图上标注临时安置点的位置、容量和当前状态（开放/关闭/已满），并展示各安置点的使用率，帮助指挥员动态分配滞留人员。

##### 物资发放记录

系统记录物资发放的时间、地点、品类和数量，支撑事后统计、汇报和审计。所有发放记录可导出，作为应急工作的留痕材料。

##### 特殊车辆识别与疏散

系统识别滞留车辆中的特殊车辆（如冷链车、危化品车、医疗运输车等），优先安排疏散或保障通行，避免特殊货物损毁或安全事故。

##### 应急保障人员调度

系统展示应急保障人员（志愿者、工作人员、医护人员等）的分布和任务分配情况，指挥员可在地图上点击人员进行任务派发或位置调整。

### 5.3.4 统计分析模式

统计分析模式是系统的历史复盘和数据分析界面，为业务方提供历史事件查询、趋势分析、策略效果评估和报告导出的能力，支撑经验沉淀和持续优化。

#### 历史事件查询

历史事件查询模块为用户提供多维度过滤和详情回看的能力，支撑事件复盘和经验总结。

##### 历史事件列表

系统展示历史事件列表，支持按日期范围、事件类型、拥堵等级、处置策略、处置结果等多维度过滤。用户可快速定位感兴趣的事件。

##### 事件详情回看

用户点击历史事件可查看完整详情，包括事件发生时间、拥堵路段、拥堵规模、采取的处置策略、执行过程和最终效果。

##### 处置时间轴回放

系统支持时间轴回放功能，用户可按时间顺序回放历史事件的处置全过程，了解每个决策节点的上下文。

##### 事件对比分析

系统支持选择多个历史事件进行对比分析，例如对比不同节假日的拥堵规模、处置策略和处置效果，识别最佳实践。

##### 事件标签与分类

系统为历史事件添加标签和分类（如”春运”、“台风停航”、“节假日”），用户可按标签快速查询相似事件。

#### 趋势分析

趋势分析模块为用户提供按日/周/月/季度的交通指标趋势分析，支撑规律识别和预判。

##### 日级趋势曲线

系统展示每日的拥堵指数、预约量、港口消化率等关键指标的趋势曲线，帮助用户了解日常交通规律。

##### 周级趋势曲线

系统展示每周的交通指标趋势，帮助用户识别周内规律（如周末拥堵更严重）和周间变化。

##### 月级与季度级趋势曲线

系统展示月度和季度的交通指标趋势，帮助用户识别季节性规律（如春运期间拥堵最严重、暑期旅游高峰等）。

##### 同比与环比分析

系统展示当前指标与历史同期的同比和环比数据。例如”今年五一预约量比去年同期增长 15%“，为提前部署提供依据。

##### 趋势预测

系统基于历史数据对未来趋势进行预测，帮助业务方提前规划资源和策略。

#### 策略效果评估

策略效果评估模块为用户提供不同策略的效果对比分析，支撑策略库优化。

##### 缓解时间对比

系统统计不同分流策略的平均缓解时间（从执行到恢复正常的时长），用柱状图对比展示，帮助用户识别最高效的策略。

##### 缓解率对比

系统统计不同策略的缓解率（执行前后拥堵指数变化幅度），帮助用户评估策略的实际效果。

##### AI 策略采纳率

系统统计 AI 推荐策略的采纳率（指挥员确认执行的比例），帮助评估 AI 推荐的准确性和实用性。

##### 策略适用场景分析

系统分析不同策略在不同场景下的效果差异。例如”S-01 分流策略在节假日场景下缓解效果优于停航复航场景”，帮助业务方针对性地选择策略。

##### AI 策略优化建议

系统基于历史数据生成策略优化建议，例如”建议调整 S-01 的启用阈值以提前启动分流”，帮助业务方持续优化策略库配置。

#### 场景对比

场景对比模块为用户提供不同场景下的交通指标和处置效果对比分析。

##### 节假日与平日对比

系统对比节假日和平日的交通指标差异，帮助用户量化节假日的额外压力和资源需求。

##### 不同节假日对比

系统对比不同节假日（春运/五一/国庆/暑期）的交通特征差异，帮助用户针对性地制定预案。

##### 恶劣天气场景对比

系统对比恶劣天气（台风/大雾/暴雨）与正常天气下的交通差异，量化气象对交通的影响程度。

##### 停复航前后对比

系统对比停航期间和复航后的交通指标变化，帮助用户掌握复航后的车流集中规律。

#### 报告导出

报告导出模块为用户提供多格式的分析报告自动生成和导出能力。

##### 分析报告自动生成

系统根据用户选择的时间范围和分析维度，自动生成结构化的分析报告，包括数据摘要、图表和结论。

##### 多格式导出

系统支持将分析报告导出为 Excel、PDF 等格式，满足不同场景的使用需求（如 Excel 用于数据分析、PDF 用于汇报）。

##### 定期报告模板

系统预设日报、周报、月报等定期报告模板，用户可一键生成对应时间范围的报告。

##### 自定义报告

系统支持用户自定义报告内容和格式，选择需要包含的指标、图表和分析维度。

### 5.3.5 系统管理与安全

系统管理与安全模块为系统提供身份认证、权限控制、操作审计和安全合规等基础能力，是政务大屏系统稳定运行和数据安全的保障。

#### 身份认证与单点登录

##### 政务统一身份认证对接

系统对接徐闻县政务统一身份认证（SSO）平台，用户使用政务账号即可登录系统，无需单独维护账号体系。在 SSO 暂未具备对接条件时，系统提供本地账号管理作为过渡。

##### 登录与会话管理

系统实现安全的登录流程和会话管理，包括登录鉴权、会话超时自动登出、异常登录行为检测等。

#### 用户角色与权限控制

##### 用户角色管理

系统支持多种用户角色（如指挥员、值班员、业务方、运维人员、领导只读等），不同角色对应不同的功能访问权限和数据查看范围。

##### 功能权限配置

系统支持按角色配置功能权限，例如限制只读用户不能下达指令、限制运维人员不能查看敏感数据等。权限配置可在管理后台维护。

##### 数据权限控制

系统按数据敏感级别实施访问控制。预约用户个人信息、卡口车牌等敏感数据仅授权角色可查看，且查看时进行脱敏处理。

#### 操作日志与审计

##### 操作日志记录

系统自动记录所有关键操作的日志，包括登录登出、策略确认、指令下达、数据导出、配置变更等。日志包含操作人、操作时间、操作内容和结果。

##### 日志查询与审计

系统提供日志查询界面，支持按用户、时间、操作类型等多维度过滤。审计人员可查询历史操作记录，支撑事后追溯和责任认定。

##### 异常行为告警

系统监控异常操作行为（如非工作时间登录、批量数据导出、敏感操作高频触发等），自动告警提示运维人员关注。

#### 系统配置管理

##### 阈值与规则配置

系统提供配置管理界面，业务方可调整 AI 研判的阈值、策略匹配规则、预警等级映射等参数，无需开发人员介入。

##### 数据源配置

系统支持配置外部数据源的接入参数（如 API 地址、认证密钥、轮询频率等），数据源调整可在管理后台进行。

##### 字典数据维护

系统提供字典数据维护界面，支持维护策略库、路网信息、人员名录、设备点位等基础数据。

##### 配置变更留痕

所有配置变更自动记录变更人、变更时间、变更前后值，确保配置可追溯。

#### 安全合规

##### 数据传输加密

系统所有 API 调用使用 HTTPS 加密传输，认证信息采用 Token 机制并定期轮换。

##### 敏感数据脱敏

系统对预约用户姓名、手机号、车牌等敏感信息按需脱敏展示，例如车牌显示为”粤G·X***Y”。

##### 等级保护合规

系统按政务网络安全等级保护要求设计，配合甲方完成等保测评和整改，满足等保合规要求。

### 5.3.6 数据接入开发

数据接入开发服务按第四章”系统整合”要求，完成各外部数据源的接入适配和集成。

#### 预约系统数据接入

##### 车辆预约数据查询

系统对接预约平台，按时段查询进港车辆预约量、车辆类型和预约状态。支持按小时粒度获取未来时段的预约分布数据，为早到车流压力计算提供基准。

##### 人员预约数据查询

系统对接预约平台获取乘船人员预约量和时段分布，辅助评估节假日出行高峰规模。

##### 用户通知建议下发

系统向预约平台下发通知建议（如”建议提前到达车辆前往停车区休息”），由预约平台向对应预约用户推送。系统记录通知下发时间和目标用户群体。

#### 高德地图数据接入

##### 路况实时数据查询

系统对接高德路况 API，获取主要进港道路的实时拥堵指数、路段平均车速和拥堵长度。数据按业务需要的频率更新。

##### 拥堵事件推送

系统接收高德推送的拥堵事件通知（如新增拥堵路段、拥堵加剧等），触发系统内的态势更新。

#### 气象/海事数据接入

##### 气象预警接入

系统对接气象预警渠道，接收台风、大雾、暴雨等预警信息。预警信息包括预警等级、影响范围和预计持续时间。

##### 停复航信息接入

系统对接港口或海事相关渠道，获取停复航通知。系统根据停复航状态自动调整气象影响系数。

#### 卡口/电子警察数据接入

##### 过车量聚合数据接入

系统对接公安交警卡口平台，获取关键卡口的小时过车量和车型分布数据。用于实测道路实际车流量，支撑早到车流压力精确计算。

##### 车牌识别与预约比对（进阶）

系统在条件具备时对接卡口车牌识别数据，与预约平台的车牌-时段映射进行比对，实现逐车精准识别早到车辆。需满足数据安全合规要求。

#### 视频监控接入

##### 视频流接入

系统对接视频平台，接入关键点位的实时视频流。支持国标协议、RTSP、HLS 等接入方式，以现有视频平台能力为准。

##### 视频画面调用

系统支持按点位名称或地图位置调用视频画面，在大屏上展示。支持画面切换、多路同屏和历史回放。

#### 无人机数据接入

##### 无人机视频流接入

系统对接无人机管理平台，接收无人机实时视频流并在大屏展示。

##### 飞行状态与轨迹接入

系统获取无人机的实时位置、飞行高度、电量和巡查轨迹，在地图上展示无人机位置和路线。

#### 诱导屏数据接入

##### 信息发布指令下发

系统向诱导屏控制系统下发信息发布指令，包括发布内容、目标屏幕和发布时间。

##### 显示状态查询

系统查询诱导屏当前的显示状态和发布内容，确认指令是否执行成功。

### 5.3.7 数据治理与适配

#### 数据标准化

##### 坐标系统一

全系统统一使用 GCJ-02 坐标系（高德坐标系），外部数据如使用其他坐标系则自动转换，确保地图展示一致性。

##### 时间格式统一

全系统统一使用 ISO 8601 时间格式 + 东八区时区，外部数据接入时自动转换。

##### 数据清洗与校验

接入层实现异常值检测（如拥堵指数超出范围、过车量为负数等）、断流监测和自动重连，确保数据质量。

#### 数据安全

##### 数据脱敏处理

预约用户个人信息、卡口车牌等敏感数据按需脱敏处理。系统内部仅使用必要字段，不存储超出业务需要的个人信息。

##### 数据访问权限控制

系统实现数据分级访问控制，不同角色只能查看授权范围内的数据。

#### 数据归档

##### 历史数据归档

运行态势数据、策略执行记录、处置过程留痕等数据定期归档至历史库，支撑统计分析和长期趋势分析。

##### 数据保留策略

系统按数据类型设定不同的保留周期，过期数据自动归档或清理，确保系统性能。

### 5.3.8 测试与验收

| 测试类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 核心模块（AI 引擎、数据接入、规则计算）的单元测试 |
| 集成测试 | 跨模块业务流程测试（如”感知→研判→决策→执行→反馈”完整闭环） |
| 性能测试 | 首屏加载、并发用户、AI 研判响应时间等性能指标验证 |
| 安全测试 | 接口认证、数据加密、权限控制等安全测试 |
| 用户验收测试 | 配合甲方完成 UAT，组织值班员、指挥员等用户参与 |
| 试运行 | 试运行期覆盖典型业务场景（节假日、停复航等），确保系统稳定 |

### 5.3.9 交付物清单

| 交付类别 | 交付内容 |
| --- | --- |
| 软件系统 | 完整系统源代码、可执行部署包 |
| 设计文档 | 需求规格说明书、概要设计、详细设计、数据库设计、接口设计 |
| 测试文档 | 测试用例、测试报告、性能测试报告、安全测试报告 |
| 部署文档 | 部署手册、运维手册、应急预案 |
| 用户文档 | 用户操作手册、培训材料、常见问题解答 |
| 数据资源 | 初始化数据、字典数据、策略库初始配置 |

## 5.4 系统业务运营服务

### 5.4.1 服务定位

系统上线后，由本项目实施方（科大讯飞）提供运营保障服务，确保系统稳定运行、数据持续更新、业务持续优化。运营服务定位为”建设+运营一体化”，避免上线后无人维护、数据失效的常见问题。

### 5.4.2 运维服务内容

（1）系统稳定性保障

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 日常巡检 | 每日检查系统运行状态、日志告警、性能指标 |
| 故障响应 | 7×24 小时故障响应机制，分级处理（一般/重要/紧急） |
| 版本迭代 | 定期发布功能优化和安全补丁版本 |
| 备份与恢复 | 数据库定期备份、灾备演练 |

（2）数据维护

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据接入维护 | 监控外部数据接口稳定性，对接故障时及时协调修复 |
| 数据质量管理 | 监控数据完整性、时效性，异常数据自动告警和处理 |
| 历史数据归档 | 定期归档运行数据，支撑统计分析和复盘 |
| 字典数据维护 | 维护策略库、路网数据、人员信息等字典 |

（3）规则与策略库维护

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| AI 规则调优 | 根据实际运行数据，定期调整风险预警阈值、策略匹配规则 |
| 策略库更新 | 配合业务方新增/修改/停用分流策略，支持动态扩展 |
| 经验库沉淀 | 将历史处置经验沉淀为可复用的策略规则 |

（4）应急响应

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 重大节假日驻场 | 春运、五一、国庆等重大节假日提供现场技术保障 |
| 突发事件支撑 | 台风停航、重大事故等场景提供 7×24 实时技术支持 |
| 故障应急演练 | 定期组织系统故障演练，验证应急预案有效性 |

### 5.4.3 用户培训服务

| 培训类型 | 培训对象 | 培训内容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理员培训 | 系统管理员、运维人员 | 系统部署、配置管理、日志分析、故障处理 | 上线前 |
| 指挥员培训 | 值班指挥员、领导 | 大屏操作、AI 研判结论解读、策略确认与执行 | 上线前 + 上线后 1 月 |
| 一线人员培训 | 交警、飞手、应急人员 | 任务接收、执行反馈、通信协同 | 上线后 1 月 |
| 业务方培训 | 交通局、应急局业务人员 | 策略库维护、报告生成、复盘分析 | 上线后 1 月 |

### 5.4.4 持续优化服务

| 服务内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 业务需求响应 | 收集业务方反馈，按季度/半年规划功能迭代 |
| 数据驱动优化 | 基于历史数据分析，优化 AI 研判规则和策略推荐逻辑 |
| 性能持续优化 | 监控系统性能指标，针对瓶颈进行优化 |
| 新场景扩展 | 结合外部数据接入进展（如卡口车牌识别二期）扩展系统能力 |

### 5.4.5 服务级别承诺（SLA）

| 服务指标 | 承诺水平 |
| --- | --- |
| 系统可用率 | 软件层面 ≥ 99.9%（不含基础设施、网络、外部接口因素） |
| 一般故障响应时间 | ≤ 4 小时 |
| 重要故障响应时间 | ≤ 1 小时 |
| 紧急故障响应时间 | ≤ 30 分钟 |
| 一般故障解决时间 | ≤ 24 小时 |
| 数据接入异常修复 | ≤ 8 小时（外部接口方配合前提下） |

### 5.4.6 运营服务交付方式

| 交付方式 | 说明 |
| --- | --- |
| 远程运维 | 通过政务内网远程登录开展日常运维和故障处理 |
| 现场驻场 | 重大节假日、重要会议、突发事件期间提供现场技术支持 |
| 定期巡检 | 季度现场巡检，输出系统健康度报告和优化建议 |
| 月度报告 | 每月输出运行状况、故障处理、性能优化等运营报告 |