徐闻县智慧交通大屏 - 现场踏勘清单

编制：科大讯飞 日期：2026年5月 版本：V1.0

一、踏勘目的

确认《建设方案》中”主路-替代路”分流策略在徐闻实际路网中的可行性，输出每条策略的：

- 主路具体起止点（哪个路口到哪个路口）

- 替代路具体起止点

- 设卡点位（GPS 坐标）

- 临时停车区位置（GPS 坐标 + 容量）

- 诱导屏点位（编号 + 显示朝向）

- 应急车道实际宽度和借用条件

二、踏勘人员

| 单位 | 角色 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 科大讯飞 | 项目经理 + 产品经理 | 带相机、卷尺、记录工具 |
| 徐闻县交通运输局 | 工程师 | 提供道路设施信息 |
| 徐闻县公安局交警大队 | 中队长或熟悉路况的民警 | 关键，最熟悉路况 |
| （可选）徐闻县政数局 | 跟踪人员 | 项目甲方 |

建议时长： 半天（早上 9:00-12:00 或下午 2:00-5:00）

三、踏勘路线

第一段：进港大道全段（约 14.8 公里）

| 序号 | 踏勘点 | 需确认内容 | 记录方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 进港大道起点（与 G15 沈海高速衔接处） | 是否有诱导屏？早到车辆能否在此截流？ | 拍照 + GPS |
| 1.2 | 进港大道与 S376 交汇路口 | 关键分流点：从这里能否分流去 S376？路口几个车道？ | 拍照 + GPS + 测量 |
| 1.3 | 进港大道中段（沿途 3-5 个关键路口） | 应急车道是否存在？宽度多少？是否真能借用？ | 拍照 + 测量 |
| 1.4 | 进港大道靠港口段 | 临时停车区可设在哪？容量多大？ | 拍照 + 估算 |
| 1.5 | 进港大道终点（港口入口） | 港口入口前最后一个可设卡点 | 拍照 + GPS |

第二段：徐海路（约 4.2 公里）

| 序号 | 踏勘点 | 需确认内容 | 记录方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 徐海路起点（县城方向） | 与环半岛公路的交汇点在哪？ | 拍照 + GPS |
| 2.2 | 徐海路-环半岛公路交汇点 | 关键分流点：能否从徐海路引导到环半岛公路？ | 拍照 + GPS |
| 2.3 | 徐海路全程 | 是否有可作为停车区的路侧空间？ | 拍照 |

第三段：环半岛公路（约 7.3 公里）

| 序号 | 踏勘点 | 需确认内容 | 记录方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 环半岛公路起点 | 日常限行规则（是否限大车？） | 询问交警 |
| 3.2 | 环半岛公路与徐海路汇入点 | 分流后如何汇入主流？ | 拍照 + GPS |

第四段：S376 省道（备用主分流路）

| 序号 | 踏勘点 | 需确认内容 | 记录方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | S376 起点（与进港大道交汇处） | 实际通行能力多少辆/小时？ | 询问交通局 |
| 4.2 | S376 全程 | 是否有学校、村庄等敏感点？是否限速？ | 拍照 |
| 4.3 | S376 与港口连接段 | 走 S376 能否最终到达港口？还是只能绕行？ | 实地走一遍 |

第五段：可能的”应急通道”或专用道

| 序号 | 踏勘点 | 需确认内容 | 记录方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 业务方指认的”应急通道” | 这条路在哪？平时能走吗？拥堵时为何能用？ | 询问 + 实地走 |

四、踏勘必备物品清单

- 相机或带定位的手机（每个点位拍 3 张：路口全景、车道线、地标）

- 卷尺或激光测距仪（量应急车道宽度）

- A3 打印的进港路网卫星图

- 笔记本（记录业务方现场说的话）

- 录音笔（征得同意后录交警讲解）

- 矿泉水（夏天踏勘必备）

五、单点位记录模板

每个踏勘点位填写一份：

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 点位编号 | （如 1.2） |
| 点位名称 |  |
| GPS 坐标 | 经度：______ 纬度：______ |
| 拍摄时间 |  |
| 现场情况描述 |  |
| 业务方意见（关键） |  |
| 是否适合作为分流点/设卡点/停车区 | □ 适合 □ 不适合 □ 待定 |
| 备注 |  |

六、踏勘后输出物

- 踏勘报告：每个点位 1 页，含照片 + GPS + 业务方意见

- 路网标注图：在卫星图上标注主路 / 替代路 / 设卡点 / 停车区 / 诱导屏

- 更新版策略库表格：填入踏勘后确认的 GPS 坐标和具体路段

- 不可行点位清单：明确哪些预设方案在现场不可行，原因是什么

七、踏勘安全提示

- 踏勘期间避开早晚高峰时段，保障安全

- 路口拍摄注意车流，不要站在车道内

- 测量应急车道宽度时由交警协助警戒

- 高速公路相关点位需提前申请进入许可

踏勘组织方： 科大讯飞项目组

踏勘联系人： 张明晨

预计踏勘日期： ____年_月_日