徐闻县智慧交通大屏 - 策略库重构评审会议纲要

编制：科大讯飞 日期：2026年5月 版本：V1.0

一、会议主题

徐闻县智慧交通大屏 - 策略库重构业务评审

二、会议背景

智慧交通大屏系统当前已配置 15 条处置策略（S-01 至 S-15），但经对照《建设方案》及实际业务场景评估，发现：

- 多数策略与徐闻县实际管理权限和路网条件不匹配

- 建设方案要求策略库以”主路-替代路”为核心组织，并由业务方主导维护

- 部分策略（如信号灯远控、港口增班次）超出县域可控范围

本次会议目标：业务方主导，基于实际可执行性，确认 3-5 条核心分流策略，作为系统重构依据。

三、参会人员建议

| 单位 | 角色 | 必要性 |
| --- | --- | --- |
| 徐闻县交通运输局 | 道路分流决策方 | 必到 |
| 徐闻县公安局交警大队 | 设卡执行方 | 必到 |
| 徐闻县政务服务和数据管理局 | 项目甲方 | 必到 |
| 徐闻港运营方 | 港口侧情况说明 | 列席 |
| 徐闻县应急管理局 | 全面管控阶段联动方 | 列席 |
| 科大讯飞项目组 | 系统建设方 | 主持 |

四、会前准备

- 打印《建设方案》中”4.4.1 核心数据对接能力”和”3.4.3 智能研判设计”两节

- 打印附件《策略库模板表格》（见第七部分）

- 准备进港路网卫星图（A3 打印）

五、会议议程（建议 90 分钟）

1. 背景对齐（10 分钟）

- 现状：系统已有 15 条策略，但多数与徐闻实际不匹配

- 建设方案要求：以”主路-替代路”为核心组织策略库

- 本次目标：业务方主导，确认 3-5 条真正可执行的策略

2. 现状策略逐条评审（40 分钟）

按下表逐条过一遍 15 条策略，业务方拍板”保留 / 降级为配套 / 删除”：

| 编号 | 现策略 | 我方初判 | 业务方意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 应急车道开放 | 待踏勘 | □保留 □配套 □删除 |
| S-02 | S376 省道分流 | 保留 | □保留 □配套 □删除 |
| S-03 | 信号灯优化 | 删除（无法远控） | □保留 □配套 □删除 |
| S-04 | 诱导屏引导 | 降级为配套 | □保留 □配套 □删除 |
| S-05 | 港口增开班次 | 删除（不在县域权限） | □保留 □配套 □删除 |
| S-06 | 临时停车场启用 | 降级为配套 | □保留 □配套 □删除 |
| S-07 | 事故快速处置 | 删除（非分流策略） | □保留 □配套 □删除 |
| S-08 | 交警现场疏导 | 降级为配套 | □保留 □配套 □删除 |
| S-09 | 社会化停车场协调 | 待踏勘 | □保留 □配套 □删除 |
| S-10 | 公交专线调度 | 删除（超出范围） | □保留 □配套 □删除 |
| S-11 | 货车限行 | 待业务确认 | □保留 □配套 □删除 |
| S-12 | 预约通行 | 删除（已是现状） | □保留 □配套 □删除 |
| S-13 | 动态车道调整 | 删除（无硬件） | □保留 □配套 □删除 |
| S-14 | 远端分流预警 | 降级为配套 | □保留 □配套 □删除 |
| S-15 | 应急通道启用 | 待踏勘 | □保留 □配套 □删除 |

3. 新策略梳理（30 分钟）

让业务方按附件《策略库模板表格》填写”实际怎么分流”。

4. 落地路径与责任分工（10 分钟）

- 现场踏勘安排（哪天去、谁带队）

- 策略库代码改造时间表

- 后续策略库维护机制（谁来新增、修改、停用）

六、会议输出

- 已确认的策略列表（3-5 条）

- 待踏勘核实的策略列表

- 现场踏勘安排（时间 + 参与人）

- 后续策略维护责任人

七、附件：策略库模板表格

每条策略一张，由业务方填写：

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 策略编号 | S-XX |
| 策略名称 |  |
| 主路 A | 起点-终点路段名 |
| 替代路 B | 起点-终点路段名 |
| 启用条件 | □ 主路车速 < ___ km/h 持续 ___ 分钟□ 主路排队长度 > ___ 米□ 其他：______ |
| 车型规则 | □ 全车型可走 □ 仅小客车 □ 限制货车□ 备用路日常限行规则：______ |
| 配套措施 | □ 诱导屏：哪些屏发什么内容______□ 设卡点：______（具体路口）□ 临时停车区：______（位置） |
| 退出条件 | 主路恢复正常的判定标准：______ |
| 优先级 | □ 优先级 1（首选） □ 优先级 2 □ 优先级 3 |

会议主持： 科大讯飞项目组

会议联系人： 张明晨

预计召开时间： ____年_月_日