工程设计资质证书编号：A144034801

徐闻县智慧城市项目EPC总承包

深化设计方案-xxx

建设单位：徐闻县政务服务和数据管理局

编制单位：

2024年7月

【营业执照】

【工程设计资质证书】

【工程勘察资质证书】

【安防证书】

目  录

项目概述

项目概况

项目名称

项目建设单位

项目深化设计编制单位

设计编制依据

政策法规

标准规范

项目目标

项目建设内容简介

项目预算及资金来源

项目实施单位概况

项目实施单位简介

项目实施单位组织机构

现状及需求分析

现状分析

存在问题

项目的意义及必要性

需求分析

总体设计

设计原则

设计思路

技术路线

系统架构

整合共享与业务协同

系统整合

数据资源共享

业务协同

数据接口

服务内容

基础设施服务

软件开发服务

系统业务运营服务

公共类服务需求

公共支撑平台服务能力需求

通用软件和普遍适用专业软件需求

公共基础设施服务需求

项目管理

项目周期

项目工期

进度计划建议

实施计划

项目组织机构及人员配置

项目组织机构

项目组织职责

人员配置

项目实施管理

项目实施原则

项目进度管理

人员培训

培训内容

培训目标

培训方式

培训方法

培训对象

培训时间

风险分析

绩效目标分析

社会效益

经济效益

产出指标

安全生产专篇

现场勘察安全要求

工程安全组织管理

安全施工基本要求

施工行为安全要求

施工用电安全要求

施工消防安全要求

施工监理安全要求

竣工验收

施工验收

技术验收

图纸资料审查

验收结论与整改

防灾害要求

防火要求

抗震要求

项目运行保障

运维概述

运维服务范围

项目预算

项目预算范围

编制依据

编制说明

软件开发费用依据

软件开发成本的概算主要依据为广东省软件行业协会编写的《软件项目开发概算指南》。

根据《软件项目开发概算指南》第4章，软件开发项目成本计算中应包括软件项目在开发过程中所耗费的各项费用，包括从设计阶段到测试完毕交付用户使用之间所发生的工资费、材料费、外协费、试验费、固定资产使用费、交通费、管理费等。人月成本是指软件企业一个月平均需要的所有成本开销（包括工资、奖金、福利、办公成本、国家各种税费、管理费用等等）及软件企业合理利润的总和，除以企业员工人数。其成本开销主要包括以下方面：工资、国家规定的福利、奖金及各项物质奖励、办公成本、人力资源储备费、基础设施建设及设备的购置折旧费、国家税收和企业利润和管理费用。

一般程序员的人月成本Q为：

Q=（工资＋福利＋奖金＋办公成本＋资源储备＋基础建设＋税收利润）*(1+管理费率)

=(B+0.20B+0.476B+B/3+0.2B+0.15B+B/3)*1.2

=3.23*B

其中B为软件企业需要支付给软件开发人员的工资的平均值。各个岗位人员工作量可基于以下标准计算：

（1）以程序员的工作量为标准；

（2）高级程序员的工作量为标准工作量的1.5倍；

（3）系统分析员的工作量为标准工作量的2.5倍；

（4）测试工程师的工作量为标准工作量；

（5）高级测试工程师的工作量为标准工作量的1.5倍；

（6）项目管理人员的工作量为标准工作量的3倍；

（7）市场营销人员的工作量为标准工作量；

（8）技术支持工程师的工作量为标准工作量；

（9）文秘的工作量为标准工作量的0.5倍；

此外，由于涉及与多个部门协调，并可能随这些部门的系统变动而产生变动，这会增加本项目的软件开发成本，在计算软件开发成本的时候，还应该乘以需求变更系数。

人工费用标准说明

根据《省级政务信息化服务预算编制规范和标准（试行）》(粤财行〔2019〕82号)，广东省软件开发基准人月费率为24000元。且根据《关于公布2022年全省全口径城镇单位就业人员月平均工资和2023年职工基本养老保险缴费基数上下限有关问题的通知》（粤人社发〔2023〕22号），第一类片区（10449元），湛江市属于第四类片区（6983元），故地区差异系数为：地区差异系数=6983/10449≈0.67

即湛江市软件开发基准人月费率=广东省软件开发基准人月费率×地区差异系数=24000元×0.67≈16000元，取湛江市软件开发基准人月费率为16000元。

项目预算总表

项目预算明细表

附录和附件